# Plan definitivo de QA del Sistema Municipal de Multas

Manual personal de recorridos, datos y criterios de aceptación

Este es el documento único para ejecutar personalmente el QA del sistema. Incluye la preparación local, las credenciales y datos exactos, los recorridos ciudadanos y administrativos, las pruebas negativas, los criterios de aceptación, las correcciones verificadas durante la última revisión y el registro para dejar evidencia.

Actualizada. 19 de septiembre de 2026

Alcance. Todos los flujos implementados en el portal público, autenticación, RBAC, operaciones, pagos, solvencias, reportes, notificaciones y migración histórica controlada.

Regla principal. Pruebe únicamente con las cuentas y valores QA de este manual. No use ciudadanos, placas, pagos ni documentos reales.

# Cómo usar esta guía

Empiece por Preparar el entorno y confirme salud, readiness, MySQL y semilla QA antes de abrir el navegador.

Ejecute C01–C05 sin cuenta y después A01–A11 usando el rol indicado en cada caso.

En cada caso marque Pasa, Falla o N/A y anote fecha, usuario, ruta, datos utilizados y evidencia.

Si el resultado difiere de lo esperado, registre el mensaje visible y el requestId; no corrija registros directamente en MySQL.

# Resultado de la última corrida QA

La revisión de referencia se ejecutó sobre el frontend React/Vite, el backend Express y MySQL Docker con la semilla QA activa. Se recorrieron las rutas públicas y administrativas, se probaron los roles ADMIN y RECEPTORIA, y se ejecutó la integración real contra MySQL.

| Bloque | Resultado | Evidencia de referencia |
| --- | --- | --- |
| Frontend | APROBADO | lint, 20 pruebas, build y HTML Vite |
| Backend | APROBADO | lint, 36 pruebas, build |
| Integración MySQL | APROBADO | 12 pruebas reales; fixtures revertidos |
| Migraciones y RBAC | APROBADO | 001–013 sin diferencias; 84 permisos |
| Seguridad de dependencias | APROBADO | npm audit: 0 vulnerabilidades |
| Smoke visual | APROBADO | Rutas públicas y módulos administrativos sin errores de consola |

Esta tabla es el punto de comparación. Tu ejecución personal debe comprobar que la interfaz y los datos siguen comportándose igual en tu máquina.

# Preparar el entorno local

El proyecto se abre en el navegador en http://127.0.0.1:5173. La API corre en http://127.0.0.1:3000 y consulta el MySQL definido en la configuración local del backend.

MySQL Docker. Desde multas-backend, si usarás la base de desarrollo del proyecto:

docker compose --env-file .env.docker up -d mysql

Migraciones y datos. Solo si la base es nueva o cambió el esquema:

npm run migration:status:full

npm run migrate

docker compose --env-file .env.docker exec -T mysql sh -c 'mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" --default-character-set=utf8mb4 pmt_multas' < database/seeds/002_qa_test_data.sql

Terminal del backend. Desde la raíz del repositorio, ejecute estos comandos y deje el proceso abierto:

cd multas-backend

npm run dev

Terminal del frontend. En otra terminal, desde la raíz del repositorio:

npm run dev

Comprobación antes de probar. GET /api/v1/system/health debe responder HTTP 200 y GET /api/v1/system/readiness debe responder HTTP 200 cuando MySQL está listo. Swagger está en /api/v1/docs.

No use una base institucional para ensayar altas, pagos, reversos, emisión de solvencias o importaciones. Si no existe una base de QA separada, limite la revisión a navegación y consultas autorizadas hasta que el responsable de datos prepare una.

# Correcciones que debes volver a comprobar

Estas verificaciones responden a los problemas detectados durante la revisión anterior. No las saltes: forman parte de la aceptación visual y funcional del sistema.

| Corrección | Cómo comprobarla | Pasa cuando |
| --- | --- | --- |
| Codificación UTF-8 | Abra la multa QA-BOLETA-0001, una orden, una solvencia y Notificaciones. | Se lee Infracción, órdenes, sintéticas y Corrección sin caracteres como Ã³ o �. |
| Rangos de fechas | En Dashboard y Reportes use 01/09/2026–20/09/2026; luego invierta fechas y pruebe más de 366 días. | La ayuda indica el máximo, la alerta es clara y no se consulta ni exporta con rango inválido. |
| Notificaciones | Abra la tarjeta nueva, pulse Marcar como leída y recargue. | La tarjeta cambia a Leída, aparece confirmación, el contador baja y el estado persiste. |
| Espaciado y tipografía | Revise Dashboard, Reportes, Órdenes y Notificaciones en ancho normal y estrecho. | No hay textos pegados, alertas superpuestas, títulos cortados ni desbordes. |
| Datos QA reproducibles | Recargue la semilla con --default-character-set=utf8mb4 y repita consulta, orden y solvencia. | Los valores vuelven a estar disponibles sin doble codificación. |

# Datos sintéticos listos para QA

Ya se cargó la semilla reproducible multas-backend/database/seeds/002_qa_test_data.sql en la base local. Todos los valores de esta sección son ficticios y están identificados con el prefijo QA; no representan ciudadanos, placas, boletas ni documentos reales.

Para cargarla de nuevo. Desde multas-backend, con MySQL levantado:

docker compose --env-file .env.docker exec -T mysql sh -c 'mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" --default-character-set=utf8mb4 pmt_multas' < database/seeds/002_qa_test_data.sql

| Flujo | Valor para copiar | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Consultar multa | Boleta QA-BOLETA-0001 · Placa QA-001Q | Boleta VALIDADA, saldo GTQ 150.00 |
| Orden de pago | Referencia 2222222222222222222222222222222222222222 | QA-OP-0001, vigente 7 días |
| Verificar solvencia | Referencia 3333333333333333333333333333333333333333 | QA-SOL-0001, estado VALID |
| Revisión municipal | Boleta QA-BOLETA-0002 · Placa QA-002Q | PENDIENTE_VALIDACION |
| Solvencia pendiente | Solicitud QA-SREQ-0002 · Placa QA-003Q | PENDING_REVIEW para aprobar o rechazar |
| Caja y pago | Caja QA-RECEP-1 · método QA_CASH · GTQ 150.00 | Turno abierto con GTQ 500.00 |

| Registro | Datos para buscar o seleccionar | Uso |
| --- | --- | --- |
| Ciudadano 1 | DPI QA-0001 · Ana Prueba · vehículo QA-001Q | Consulta y propietario |
| Ciudadano 2 | DPI QA-0002 · Bruno QA · vehículo QA-002Q | Boleta pendiente y solvencia válida |
| Ciudadano 3 | DPI QA-0003 · Carla Pruebas · vehículo QA-003Q | Solicitud de solvencia pendiente |
| Agente / dispositivo | Agente QA · placa QA-AG-001 · qa-device-0001 | Crear o revisar infracción |
| Catálogo | QA-TRAFICO · GTQ 150.00 · Plaza QA | Concepto, tarifa y ubicación |

Contraseña común de QA. PmtQA2026! (solo para estas cuentas locales; no la reutilice fuera de QA).

| Usuario / correo | Rol | Uso recomendado |
| --- | --- | --- |
| qa.admin / qa.admin@pmt.local | ADMIN | Recorrido completo y configuración |
| qa.supervisor / qa.supervisor@pmt.local | SUPERVISOR | Validación, reportes y supervisión |
| qa.pmt / qa.pmt@pmt.local | PMT_OPERATOR | Revisión de boletas |
| qa.agent / qa.agent@pmt.local | AGENT | Registro de boletas |
| qa.receptoria / qa.receptoria@pmt.local | RECEPTORIA | Caja y pagos; turno QA abierto |
| qa.solvencias / qa.solvencias@pmt.local | SOLVENCY_ISSUER | Solicitudes y emisión de solvencias |

Si la semilla se ejecuta nuevamente, actualiza cuentas y catálogos por sus claves únicas, pero no borra usuarios ni registros existentes. Si ya confirmaste QA-OP-0001, esa orden conservará el estado USED; para repetir A07 usa otra base QA o restaura un respaldo antes de volver a probar.

# Portal ciudadano

El portal público no necesita crear cuenta. La consulta de multas exige el número completo de boleta y la placa; el sistema muestra información limitada del expediente, el saldo y, cuando aplica, una orden para presentar en receptoría.

Figura 1. Inicio del portal ciudadano mostrado en la captura proporcionada.

Prueba rápida. Desde Inicio, abra Consultar una multa. Confirme que se puede continuar sin iniciar sesión y que la página solicita los dos datos de búsqueda.

La portada separa la consulta de la orden. Una orden vigente indica un monto y vencimiento, pero no confirma que el dinero se haya recibido.

# Navegación ciudadana en pantallas estrechas

En una ventana angosta, abra el menú de navegación y recorra los enlaces. Compruebe que el panel se cierra al elegir una opción y que los enlaces principales siguen disponibles.

Figura 2. Menú ciudadano abierto en una vista estrecha, con accesos a consulta, orden y solvencia.

El menú incluye Inicio, Consultar multa, Orden de pago, Solicitar solvencia, Verificar, Requisitos, Preguntas, Ayuda y Acceso municipal. Use la captura como referencia visual; el contenido exacto puede variar si cambia el ancho de la ventana.

# Pruebas ciudadanas

### C01  Abrir el portal y navegar

Antes de comenzar. Ninguna cuenta. Abra http://127.0.0.1:5173.

1. Confirme que aparece la portada del Sistema Municipal de Multas.

2. Seleccione Consultar una multa y vuelva a Inicio.

3. Reduzca el ancho del navegador, abra el menú y entre a Requisitos, Preguntas y Ayuda.

Resultado esperado. Las páginas cargan, los enlaces llevan a la sección correcta y el menú móvil se puede abrir y cerrar.

### C02  Consultar una boleta

Antes de comenzar. Use la boleta QA-BOLETA-0001 y la placa QA-001Q cargadas por la semilla local.

1. Abra Consultar una multa.

2. Introduzca QA-BOLETA-0001 y QA-001Q.

3. Repita con QA-BOLETA-0001 y una placa distinta; luego intente una búsqueda sin boleta.

4. En el resultado válido, revise estado VALIDADA, saldo GTQ 150.00, ubicación Avenida de Pruebas 100 y concepto QA-TRAFICO.

Resultado esperado. La coincidencia válida muestra el saldo correcto sin publicar nombre, identificación, agente ni evidencia privada. Una combinación incorrecta recibe un error genérico; una búsqueda solo por placa no se permite.

### C03  Generar y abrir una orden

Antes de comenzar. Use la referencia de infracción 1111111111111111111111111111111111111111 o la orden ya cargada 2222222222222222222222222222222222222222.

1. Desde el resultado QA-BOLETA-0001, elija Generar orden de pago. Si ya existe una orden vigente, el sistema la devuelve de forma idempotente.

2. Confirme QA-OP-0001, saldo GTQ 150.00 y vencimiento a 7 días.

3. Abra el PDF y confirme que muestra la advertencia de que no es recibo.

4. Vuelva a abrir la orden con la referencia 2222222222222222222222222222222222222222; pruebe también una referencia inválida.

Resultado esperado. La orden se puede consultar mientras está vigente, informa su vencimiento y no se presenta como pago confirmado. Este portal no procesa el pago en línea.

### C04  Solicitar información y verificar solvencia

Antes de comenzar. Use la referencia pública QA 3333333333333333333333333333333333333333.

1. Abra Solicitar solvencia y lea las condiciones del trámite.

2. Confirme que esa página informa que la gestión requiere validación municipal y no registra una solicitud anónima.

3. Abra Verificar e introduzca 3333333333333333333333333333333333333333.

4. Revise estado VALID, fechas y aviso de privacidad; pruebe una referencia de 40 caracteres con un dígito distinto.

Resultado esperado. La verificación válida informa QA-SOL-0001 como documento vigente sin publicar propietario, identificación o placa. Una referencia inválida no debe revelar el expediente.

### C05  Consultar requisitos y ayuda

Antes de comenzar. Ninguna cuenta.

1. Abra Requisitos, Preguntas y Ayuda desde la portada o el menú.

2. Compruebe títulos, texto, botones de retorno y presentación en ventana estrecha.

Resultado esperado. El contenido informativo es legible y los enlaces llevan a rutas válidas.

# Área municipal

El acceso municipal requiere una cuenta activa. Entre desde Acceso municipal o directamente en http://127.0.0.1:5173/#/login. El sistema conserva la sesión en una cookie HttpOnly; no copie contraseñas a capturas ni a archivos de pruebas.

Al iniciar sesión. Compruebe que aparece el perfil correcto y que el menú solo ofrece las funciones autorizadas. La respuesta Sin permiso al abrir una ruta ajena al rol es un control esperado, no una falla del navegador.

## Roles y alcance orientativo

La aplicación combina rol y permisos específicos. Esta tabla orienta la navegación; las acciones individuales todavía pueden estar restringidas por permiso.

| Rol | Áreas principales visibles |
| --- | --- |
| ADMIN | Administración completa, dashboard, operaciones, reportes, auditoría y migración histórica. |
| SUPERVISOR | Dashboard, bandeja, operación, caja, solvencias, recursos, dispositivos, reportes y agentes. |
| PMT | Bandeja, infracciones, ciudadanos y vehículos, recursos y gestión de dispositivos. |
| RECEPTORIA | Bandeja, recepción, caja, pagos, recibos y conciliación. |
| SOLVENCIAS | Bandeja y gestión de solicitudes y documentos de solvencia. |

### A01  Probar inicio, perfil y cierre de sesión

Antes de comenzar. Use qa.admin@pmt.local (o qa.admin) con contraseña PmtQA2026!; las demás cuentas están en la tabla de datos QA.

1. Inicie sesión desde Acceso municipal.

2. Compruebe que aparece Administrador QA, rol ADMIN y las opciones autorizadas.

3. Cierre sesión y confirme que una ruta protegida solicita volver a autenticarse.

4. Repita con qa.supervisor o qa.receptoria para comparar el menú por rol.

Resultado esperado. El login válido abre el área protegida; el cierre revoca la sesión y una sesión revocada ya no permite ver datos privados.

### A02  Comprobar permisos por rol

Antes de comenzar. No prepare cuentas ni invente contraseñas: la semilla ya deja listas qa.admin, qa.supervisor, qa.pmt, qa.agent, qa.receptoria y qa.solvencias con la contraseña común indicada arriba.

1. Con qa.admin, abra una sección administrativa autorizada como Usuarios o Roles y permisos.

2. Cierre sesión, entre con qa.receptoria y confirme que solo aparecen Caja y pagos, Bandeja y Notificaciones.

3. Pruebe una ruta no autorizada escribiendo directamente su URL; repita con qa.solvencias en Solvencias.

4. Compruebe tanto el menú visible como el acceso directo a la ruta.

Resultado esperado. Cada cuenta ve solo su ámbito y el servidor rechaza la ruta no autorizada. No amplíe permisos para hacer pasar la prueba.

# Operación diaria

### A03  Dashboard, bandeja y notificaciones

Antes de comenzar. Use qa.admin / PmtQA2026! y el rango 01/09/2026–20/09/2026. La interfaz acepta como máximo 366 días.

1. Abra Dashboard y cambie Desde a 01/09/2026 y Hasta a 20/09/2026; confirme que la alerta desaparece y los indicadores se actualizan.

2. Pruebe temporalmente Desde posterior a Hasta y luego un rango mayor a 366 días; la alerta debe aparecer junto a los campos y no debe disparar una consulta.

3. Revise indicadores agregados y seleccione un elemento de la Bandeja de trabajo.

4. Abra Notificaciones, pulse Marcar como leída en una tarjeta nueva y compruebe que cambia a Leída, baja el contador y conserva el estado al recargar.

Resultado esperado. Los conteos respetan filtros y permisos; los rangos inválidos se explican sin romper el tablero; la lectura de una notificación queda visible y persistente.

### A04  Ciudadanos y vehículos

Antes de comenzar. Use QA-0001, QA-0002 y QA-0003 para consultar. Para una alta aislada use DPI QA-9001, nombre Persona QA Nueva y placa QA-901Q.

1. Busque QA-0001 y confirme Ana Prueba con el vehículo QA-001Q.

2. Abra QA-0002 y revise Bruno QA, Honda Civic y placa QA-002Q.

3. En una base QA aislada, cree el registro QA-9001/QA-901Q, actualice un dato no sensible y revise el historial de propiedad.

4. Intente repetir QA-0001 o QA-001Q para comprobar la validación de duplicados.

Resultado esperado. La búsqueda y actualización afectan solo al registro QA, las duplicidades se bloquean y los cambios de propietario dejan historial. La gestión funcional de licencias está pendiente; el esquema está preparado.

### A05  Crear y tramitar una infracción

Antes de comenzar. Use qa.agent, el agente QA con placa QA-AG-001, dispositivo qa-device-0001, concepto QA-TRAFICO, tarifa GTQ 150.00 y ubicación Plaza QA.

1. Abra Infracciones y cree un borrador con la cuenta qa.agent.

2. Seleccione QA-TRAFICO y adjunte un archivo de evidencia sintética permitido por QA.

3. Guarde el borrador y revise QA-EXP-0001 o el expediente nuevo, su detalle y línea de tiempo.

4. Envíe el caso a validación; con qa.pmt o qa.supervisor apruebe, devuelva o rechace según el estado.

Resultado esperado. Los cambios de estado respetan el flujo y permisos, la evidencia queda privada y cada transición autorizada aparece en el historial. No invente artículos legales ni importes reales.

### A06  Revisar impugnaciones y ajustes

Antes de comenzar. Requiere una infracción QA vinculada y un usuario con permisos del flujo.

1. Abra Recursos/Impugnaciones y seleccione el expediente de QA.

2. Registre la acción disponible para el estado actual y documente el motivo cuando se solicite.

3. Revise la resolución, el historial y los importes después del ajuste.

Resultado esperado. La decisión queda auditada y el ajuste se refleja como operación compensatoria o versionada, no como edición silenciosa del historial.

# Caja, pagos y solvencias

### A07  Probar caja, pago, recibo y conciliación

Antes de comenzar. Inicie con qa.receptoria / PmtQA2026!. La semilla deja abierta Caja QA 1 con GTQ 500.00 y la orden QA-OP-0001 con saldo GTQ 150.00.

1. Abra Caja y pagos y confirme el turno QA abierto.

2. Seleccione QA-OP-0001 y aplique el monto exacto GTQ 150.00.

3. Confirme el pago y compruebe que el recibo aparece después de la confirmación.

4. Pruebe reverso únicamente con autorización y motivo; verifique que se agrega una contrapartida y no se borra el pago original.

5. Abra Conciliación y contraste los movimientos con el medio QA_CASH.

Resultado esperado. El turno, pago, recibo, reverso y conciliación mantienen trazabilidad. No hay integración de cobro electrónico ciudadano en esta versión; no registre dinero real.

### A08  Revisar emisión y revocación de solvencia

Antes de comenzar. Use qa.solvencias / PmtQA2026!; QA-SREQ-0002 está pendiente para revisión y QA-SOL-0001 ya está vigente.

1. Abra Solvencias y revise QA-SREQ-0002 (placa QA-003Q).

2. Compruebe el bloqueo al intentar solicitar para QA-001Q, que mantiene saldo pendiente por su boleta.

3. Con QA-SREQ-0002, apruebe/emita usando una cuenta autorizada y abra el PDF.

4. Verifique 3333333333333333333333333333333333333333 en el portal público y, en la cuenta QA, pruebe revocación con motivo.

Resultado esperado. La elegibilidad se vuelve a calcular al emitir, el documento es único, la verificación pública no revela PII y una revocación conserva el expediente y su auditoría.

# Reportes y administración

Para los casos municipales, guarde evidencia propia con un folio de QA visible y sin PII. La matriz final permite registrar el nombre del archivo o la ruta de la captura para cada caso.

### A09  Filtrar y exportar reportes

Antes de comenzar. Cuenta ADMIN o SUPERVISOR y datos de QA dentro del rango consultado.

1. Abra Reportes, elija un informe y defina rango/filtros disponibles.

2. Recorra páginas y contraste conteos con la pantalla.

3. Exporte CSV y el resumen PDF; compruebe nombres de columnas, totales y codificación del texto.

4. Si tiene permiso ADMIN, revise la sección de auditoría para una acción de QA.

Resultado esperado. Las exportaciones reflejan el filtro y la paginación, conservan totales verificables y las acciones quedan auditadas según su permiso.

### A10  Administrar usuarios, agentes, dispositivos y catálogos

Antes de comenzar. Solo QA; cambios de roles, tarifas y correlativos requieren aprobación institucional.

1. Desde Usuarios, cree una cuenta QA no personal, asígnele solo el rol necesario y pruebe el acceso con esa cuenta.

2. Desde Agentes y Dispositivos, revise alta, estado y asignación de prueba.

3. Abra Roles y permisos y compruebe que el permiso se refleja en la navegación y en la API.

4. Revise Catálogos y Configuración sin sustituir tarifas, reglas legales ni correlativos institucionales.

Resultado esperado. Las altas y asignaciones se pueden consultar, las rutas bloqueadas siguen protegidas y ninguna prueba cambia parámetros institucionales sin autorización. La sincronización móvil/offline no está implementada.

# Migración histórica

### A11  Validar un CSV histórico con dry-run

Antes de comenzar. Solo en una base QA separada, con TANDA 11 y datos completamente sintéticos. No cargue archivos Access MDB/ACCDB.

1. Abra Migraciones históricas y descargue la plantilla CSV correspondiente.

2. Prepare una copia de prueba con una o dos filas ficticias y revise los encabezados.

3. Ejecute el dry-run desde multas-backend con el archivo sintético.

4. Revise el lote, errores, conflictos y mapeos en el panel; no confirme commit en una base compartida.

Resultado esperado. El dry-run crea control/staging y reporta validación sin escribir entidades operativas. Commit y reversión se prueban solo en QA aislada, con respaldo y aprobación.

Ejemplo de dry-run. Ajuste la ruta al archivo CSV sintético que preparó:

cd multas-backend

npm run migration:historical:dry-run -- --path=database/templates/historical/citizens.csv --entity=citizens --source=QA_LOCAL

El commit y la reversión exigen confirmación explícita con la referencia del lote. No use esos comandos para importar información real durante una prueba exploratoria.

### A12  Regresión visual de las correcciones

Antes de comenzar. Use qa.admin / PmtQA2026!, el rango 01/09/2026–20/09/2026 y una ventana normal y otra estrecha.

1. Abra Dashboard y Reportes; confirme que los campos Desde/Hasta, ayudas y alertas tienen separación y tipografía legibles.

2. Abra QA-BOLETA-0001, QA-OP-0001 y QA-SOL-0001; revise que no aparezcan caracteres mal codificados.

3. Abra Notificaciones, marque la tarjeta Datos QA disponibles como leída, recargue y confirme el estado.

4. Reduzca el ancho del navegador y compruebe que alertas, tarjetas, botones y tablas no se solapan ni se cortan.

Resultado esperado. Las correcciones de UTF-8, rangos, notificaciones, espaciado y responsive permanecen visibles y no introducen errores de consola.

# Pruebas automatizadas

Las pruebas unitarias verifican reglas sin depender del navegador. Las pruebas de integración de backend necesitan MySQL y el esquema completo; usan datos QA y limpian sus fixtures al terminar, pero deben ejecutarse solamente contra una base local de pruebas.

Desde la raíz del repositorio:

npm run lint

npm test

npm run build

Desde multas-backend:

npm run lint

npm test

npm run test:integration

npm run build

Una salida correcta de pruebas no sustituye la aceptación del personal municipal ni autoriza pruebas con registros institucionales reales.

# Registro de ejecución

Para cada caso marque el resultado, escriba la fecha y conserve evidencia sintética. No incluya contraseñas, números de identificación ni datos de ciudadanos.

| ID | Área | Resultado | Evidencia o nota |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | Portal y navegación | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| C02 | Consulta segura | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| C03 | Orden de pago | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| C04 | Solvencia pública | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| C05 | Ayuda y requisitos | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| A01 | Autenticación | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| A02 | Permisos por rol | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| A03 | Dashboard y notificaciones | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| A04 | Ciudadanos y vehículos | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| A05 | Infracciones | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| A06 | Impugnaciones | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| A07 | Caja y pagos | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| A08 | Solvencias | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| A09 | Reportes y auditoría | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| A10 | Administración | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| A11 | CSV histórico | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |
| A12 | Regresión visual | ☐ Pasa ☐ Falla ☐ N/A | Fecha / nota / evidencia |

# Qué está implementado y qué no se debe esperar

El estado del repositorio registra como terminadas las TANDAS 0–8 y 10–11, con pruebas de módulo. TANDA 9 está pospuesta: no hay aplicación móvil, trabajo offline ni sincronización. Las licencias tienen esquema de datos preparado, pero su gestión funcional está pendiente.

El portal puede generar una orden de pago, pero no recibe el dinero ni reemplaza el recibo de caja.

La página pública de solicitud de solvencia informa el trámite; la solicitud formal se registra en el área municipal después de validar identidad y titularidad.

Las notificaciones disponibles son internas. No espere envío real de correo o SMS.

La importación histórica admite CSV controlado; no cargue bases MDB/ACCDB ni información municipal real sin procedimiento, respaldo y aprobación.

# Si una prueba no funciona

Página no disponible: confirme que el frontend corre en 5173 y que el backend está escuchando en 3000.

Readiness distinta de 200: detenga las pruebas que escriben datos y revise la conexión local a MySQL.

Credenciales rechazadas: confirme que usa la cuenta activa correcta. No repita muchos intentos; el acceso aplica bloqueo temporal por intentos fallidos.

Sin permiso: verifique el rol y permiso del usuario de prueba; no cambie el rol para ocultar el resultado.

No aparece una multa/orden/solvencia: use un expediente de QA vigente y los datos exactos asociados. La combinación incompleta o inválida no debe revelar información personal.

Registre el identificador de solicitud mostrado por la API o en la respuesta de error, sin incluir credenciales o datos personales.